**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением мэрии**

**города Магадана**

**от 29.10.2024 № 3740-пм**

**муниципальная Программа**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Благоустройство дворовых территорий**

**муниципального образования «Город Магадан».**

Мэрия города Магадана

заказчик Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Магадан» (далее – Программа) |
| Основание для разработки муниципальной программы | * Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * постановление мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан» (далее-Порядок); * постановление мэрии города Магадана от 20.07.2023 № 2147-пм «О перечне муниципальных программ, предлагаемых к разработке в 2024 году»; * постановление мэрии города Магадана от 04.02.2011 № 349 «Об утверждении порядка оценки эффективности муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования «Город Магадан» |
| Заказчик муниципальной программы | Мэрия города Магадана |
| Разработчик муниципальной программы | Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана |
| Исполнители муниципальной программы | * Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (далее – ДСАТЭК); * муниципальное казенное учреждение города Магадана «Комбинат зеленого хозяйства» (далее – МКУ «КЗХ»); * муниципальное казенное учреждение города Магадана «ГЭЛУД» (далее – МКУ «ГЭЛУД»); * муниципальное бюджетное учреждение города Магадана «Горсвет» (далее – МБУ «Горсвет») |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель Программы – обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан в дворовых территориях муниципального образования «Город Магадан»  Задачи Программы:   * создание условий для благополучной эксплуатации многоквартирных жилых домов и прилегающих территорий; * создание, поддержание и улучшение эстетического состояния дворов и территорий социально значимых объектов, озеленение |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 394 923,501 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы | Количество установленных опор и светильников наружного освещения – 120 ед.;  Площадь заасфальтированных внутридворовых проездов и пешеходных дорог – 9 000 кв. м;  Количество высаженных деревьев и кустарника – 2 100 кв. м;  Количество установленных ДИК, МАФ, ограждения, информационных щитов – 1 545 ед.;  Комплексное благоустройство дворовых территорий – 3 объекта |
| Контроль исполнения муниципальной программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=9F433D2DD4177B8EAAEA28CE643673E39DF5668970CA564ED42BADADBCB71EE7D318FA684AA08ACE2508570Al9G) принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 |

1. **Содержание проблемы, пути ее решения и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом**

Для повышения уровня благоустройства дворовых территорий в период с 2006 по 2023 годы в рамках реализации одноименных программ производилось благоустройство дворовых территорий, а именно: ремонт внутриквартальных проездов и пешеходных дорог, озеленение территорий (посадка деревьев, кустарников, обустройство газонов), строительство линий наружного освещения, формирование детских игровых площадок и зон отдыха для взрослого населения.

Несмотря на ежегодное проведение мероприятий по благоустройству не все дворовые и прилегающие территории приведены в соответствие с современными требованиями. Актуальными остаются такие проблемы как высокая степень износа асфальтового покрытия дворовых проездов, отсутствие игрового оборудования на площадках для отдыха и детских площадках в связи с его демонтажем по окончании срока эксплуатации, недостаточный уровень освещенности, недостаточное количество зеленых зон, ненадлежащее состояние газонов в результате хаотичной парковки автотранспорта и проч.

Решение проблем по благоустройству территории муниципального образования «Город Магадан» предлагается осуществить с использованием программно-целевого метода. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня комфортного проживания граждан.

Муниципальная программа «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Магадан» позволит выполнить работы по благоустройству дворовых территорий и территорий социально значимых объектов как комплексно, так и точечно. Анализ жалоб и предложений жителей города, поступающих в подразделения мэрии города Магадана, позволяет определить необходимость проведения работ по благоустройству как в тех дворовых территориях, которые не учтены в иных муниципальных программах, так и в тех, где работы по благоустройству необходимо синхронизировать с работами по капитальному строительству. Так, в 2024 году в рамках аналогичной программы предусмотрено благоустройство 17 детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения в дворовых территориях, в том числе, в целях синхронизации с муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан», реализуемой в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На 15 игровых площадках в пгт. Сокол и Уптар выполнена установка и замена игрового оборудования, садово-парковой мебели, на 2 площадках установлено металлическое ограждение. В районе домов индивидуальной жилой застройки в целях безопасного передвижения граждан запланировано строительство линии наружного освещения. Завершаются работы по асфальтированию и ямочному ремонту 4 межквартальных проездов, по обустройству асфальтобетонного водоотводного валика в 3 дворовых территориях. Ожидается завершение капитального ремонта дворовой территории 4 многоквартирных домов, а именно: укладка нового покрытия проездов, мест для временной стоянки автомобилей, строительство детской игровой площадки и спортивной площадки с травмобезопасным покрытием.

Таблица 1

Количественные данные мероприятий за период 2020-2024 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Годы реализации** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Количество установленных опор (ед.) и светильников наружного освещения (ед.) | 50/51 | 0/0 | 78/129 | 13/17 | 4/7 |
| Площадь заасфальтированных внутридворовых проездов и пешеходных дорог (кв. м) | 1 893,62 | 4 517,58 | 1 407,5 | 2 124 | 15 117 |
| Количество высаженных  деревьев (ед.), кустарников (ед.), площадь обустроенного газона (кв. м) | 194/ 260/ 3027 | 41/ 540/ 1785,5 | 30/ 50/ 719 | 0/ 0/ 235 | 0/ 0 / 0 |
| Количество установленных ДИК (ед.), МАФ (ед.), ограждений(ед.), информационных щитов (ед.) | 4/ 98/ 236/ 0 | 3/ 68/ 162/ 11 | 1/ 9/ 0/ 3 | 0/ 4/ 56/ 0 | 20/ 122/ 123/ 16 |
| Комплексное благоустройство  дворовых территорий (количество проектов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Программа разработана на основании [пункта 25 части 1 статьи 16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799&dst=1002) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=103581) мэрии города Магадана от 20.07.2023 № 2147-пм «О перечне муниципальных программ, предлагаемых к разработке в 2024 году».

**2. Основные цели, задачи Программы и сроки ее реализации**

Основной целью Программы является обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан.

Программа направлена на решение следующих задач:

* создание условий для благополучной эксплуатации многоквартирных жилых домов и прилегающих территорий;
* создание, поддержание и улучшение эстетического состояния дворов и территорий социально значимых объектов, озеленение.

Реализация мероприятий Программы ориентирована на период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года.

**3. Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы**

Для оценки уровня решения поставленных задач определены целевые индикаторы (показатели), представленные в разбивке по этапам реализации.

Реализация настоящей муниципальной Программы будет способствовать:

* повышению качества жизни населения муниципального образования «Город Магадан»;
* улучшению экологической обстановки муниципального образования «Город Магадан» путем увеличения зеленых зон в дворовых территориях;
* повышению показателей индекса качества городской среды муниципального образования «Город Магадан» путем увеличения числа заасфальтированных территорий, уровня освещения, озеленения дворовых территорий;
* созданию комфортных условий проживания путем обновления (замены устаревшего) игрового оборудования и садово-парковой мебели на детских игровых площадках и зонах отдыха в дворовых территориях муниципального образования «Город Магадан».

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=46000) мэрии города Магадана от 04.02.2011 № 349 «Об утверждении порядка оценки эффективности муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования «Город Магадан».

Эффективность реализации Программы оценивается по системе целевых индикаторов (таблица 2).

Таблица 2

Система целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя**  **(индикатора)** | **Единица измерения** | **Базовые показатели** | **Значения**  **целевых**  **показателей** | | |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| 1 | Количество дворовых и междворовых проездов, обеспеченных достаточным уровнем освещения, за отчетный период | ед. | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Количество дворовых территорий, в которых проведены работы по асфальтированию и ямочному ремонту, за отчетный период | ед. | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Количество дворовых территорий, обеспеченных достаточным уровнем озеленения, за отчетный период | ед. | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Количество дворовых территорий, в которых проведены работы по установке (замене) игрового оборудования и садово-парковой мебели, за отчетный период | ед. | 17 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | Количество дворовых территорий, в которых проведен капитальный ремонт территории, за отчетный период | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |

**4. Сведения о заказчике и исполнителях Программы**

Заказчиком Программы выступает мэрия города Магадана.

Ответственным исполнителем Программы является ДСАТЭК.

Исполнители Программы:

* ДСАТЭК;
* МКУ «ГЭЛУД»;
* МКУ «КЗХ»;
* МБУ «Горсвет».

**5. Механизм реализации Программы**

Департаментом строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана ежегодно корректируется адресный план мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Город Магадан» исходя из возможностей муниципального бюджета. На его основании департамент готовит заявку на финансирование муниципальной программы и предоставляет ее в комитет экономического развития мэрии города Магадана в сроки, установленные постановлением мэрии города Магадана по формированию проекта бюджета на очередной финансовый год.

Реализация программных мероприятий осуществляется ДСАТЭК в соответствии с [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=116451&dst=100019) о ДСАТЭК, утвержденным решением Магаданской городской Думы от 14.06.2016 № 37-Д, МКУ «КЗХ», МБУ «Горсвет», МКУ «ГЭЛУД» – на основании уставной деятельности учреждений. К реализации Программы возможно привлечение организаций, юридических и физических лиц по результатам конкурсных процедур, установленных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436707) от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан».

Контроль за исполнением программы осуществляется в соответствии с [разделом V](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=53200&dst=100224) Порядка.

Реализацию программных мероприятий осуществляют исполнители Программы в соответствии с выделенными на эти цели бюджетными ассигнованиями и с учетом действующего законодательства о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.

По результатам реализации Программы ответственный исполнитель представляет итоговый отчет о выполнении Программы и оценку эффективности за весь период ее реализации.

МКУ «КЗХ», МБУ «Горсвет», МКУ «ГЭЛУД» обязаны обеспечить представление в ДСАТЭК отчета о реализации мероприятий программы за 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев в срок не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом, за 12 месяцев – до 15 января года, следующего за отчетным годом, а по завершении срока реализации Программы сводный отчет по исполнению Программы за весь период ее реализации – в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, с обязательным приложением пояснительной записки о реализации программы. Пояснительная записка должна содержать:

* сведения о результатах реализации программы за отчетный период (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев);
* данные о целевом использовании бюджетных средств и объеме привлеченных иных средств на реализацию программных мероприятий;
* информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
* сведения о проблемах, возникших в ходе выполнения программных мероприятий, и предложения по их решению, причинах невыполнения программных мероприятий.

Отчеты по исполнению муниципальной программы предоставляются в соответствии с приложениями № 7 и 8 к Порядку.

Адресный перечень территорий, планируемых к благоустройству, ежегодно утверждается постановлением мэрии города Магадана. [Перечень](#P550) мероприятий по благоустройству приведен в приложении к Программе.

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнители** | **2025-2027 годы** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ДСАТЭК | 297 661,288 | 99 534,874 | 99 145,678 | 98 980,736 |
| МКУ «ГЭЛУД» | 31 841,155 | 10 097,452 | 10 632,617 | 11 111,086 |
| МБУ «Горсвет» | 4 286,966 | 1 359,481 | 1 431,533 | 1 495,952 |
| МКУ «КЗХ» | 61 134,092 | 19 386,814 | 20 414,317 | 21 332,961 |
| **ИТОГО:** | **394 923,501** | **130 378,621** | **131 624,145** | **132 920,735** |

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий  муниципального образования «Город Магадан»** | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Исполнитель (получатель) денежных средств** | **Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.** | | | | **Источник финансирования** |
| **Всего** | **в том числе по годам:** | | |
| **2025** | **2026** | **2027** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Основное мероприятие: асфальтирование и ямочный ремонт междвороровых проездов и в дворовых территориях** | 2025-2027 | ДСАТЭК (МКУ «ГЭЛУД») | **31 841,155** | **10 097,452** | **10 632,617** | **11 111,086** | **Всего: в том числе** |
| 31 841,155 | 10 097,452 | 10 632,617 | 11 111,086 | - местный бюджет |
| 1.1 | асфальтирование - 1 000 кв. м | 9 301,162 | 2 949,580 | 3 105,908 | 3 245,674 | - местный бюджет |
| 1.2 | ямочный ремонт - 2 000 кв. м | 22 349,553 | 7 087,480 | 7 463,116 | 7 798,957 | - местный бюджет |
| 1.3 | валик - 20 пог. м | 190,440 | 60,392 | 63,593 | 66,455 | - местный бюджет |
| 2 | **Основное мероприятие:**  **посадка деревьев, кустарника, рекультивация газона в дворовых территориях** | 2025-2027 | ДСАТЭК (МКУ «КЗХ») | **19 380,542** | **6 145,949** | **6 471,684** | **6 762,909** | **Всего, в том числе** |
| 19 380,542 | 6 145,949 | 6 471,684 | 6 762,909 | - местный бюджет |
| 2.1 | деревья - 200 ед. | 8 067,921 | 2 558,495 | 2 694,096 | 2 815,330 | - местный бюджет |
| 2.2 | кустарник - 500 ед. | 11 099,497 | 3 519,868 | 3 706,420 | 3 873,209 | - местный бюджет |
| 2.3 | газон - 100 ед. | 213,124 | 67,586 | 71,168 | 74,370 | - местный бюджет |
| 3 | **Основное мероприятие: установка и замена опор, светильников, СИП в жилой зоне** | 2025-2027 | ДСАТЭК (МБУ «Горсвет») | **4 286,966** | **1 359,481** | **1 431,533** | **1 495,952** | **Всего: в том числе** |
| 4 286,966 | 1 359,481 | 1 431,533 | 1 495,952 | - местный бюджет |
| 3.1 | опоры - 20 ед. | 1 696,760 | 538,076 | 566,594 | 592,090 | - местный бюджет |
| 3.2 | светильники - 20 ед. | 1 751,094 | 555,306 | 584,737 | 611,051 | - местный бюджет |
| 3.3 | СИП - 600 ед. | 839,112 | 266,099 | 280,202 | 292,811 | - местный бюджет |
| **4** | **Основное мероприятие: установка (замена) детского игрового и спортивного оборудования, садово-парковой мебели на игровых площадках в дворовых территориях** | 2025-2027 | ДСАТЭК (МКУ «КЗХ») | **41 753,550** | **13 240,865** | **13 942,633** | **14 570,052** | **Всего: в том числе** |
| 41 753,550 | 13 240,865 | 13 942,633 | 14 570,052 | - местный бюджет |
| 4.1 | ДИК - 5 шт. | 11 710,096 | 3 713,500 | 3 910,316 | 4 086,280 | - местный бюджет |
| 4.2 | скамья - 40 шт. | 2 136,992 | 677,682 | 713,599 | 745,711 | - местный бюджет |
| 4.3 | урна - 20 шт. | 580,419 | 184,062 | 193,818 | 202,539 | - местный бюджет |
| 4.4 | ограждение - 400 секций | 16 783,578 | 5 322,400 | 5 604,488 | 5 856,690 | - местный бюджет |
| 4.5 | **МАФ, в том числе:** | **10 542,465** | **3 343,221** | **3 520,412** | **3 678,832** | - местный бюджет |
| 4.5.1 | качели - 10 шт. | 2 418,135 | 766,838 | 807,480 | 843,817 | - местный бюджет |
| 4.5.2 | карусели - 10 шт. |  |  | 3 095,111 | 981,520 | 1 033,541 | 1 080,050 | - местный  бюджет |
| 4.5.3 | балансир - 10 шт. | 2 141,777 | 679,199 | 715,197 | 747,381 | - местный бюджет |
| 4.5.4 | щит - 10 шт. | 758,948 | 240,677 | 253,433 | 264,838 | - местный бюджет |
| 4.5.5 | рукоход - 10 шт. | 2 128,494 | 674,987 | 710,761 | 742,746 | - местный бюджет |
| 5 | **Основное мероприятие: реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий** | 2025-2027 | ДСАТЭК | **297 661,288** | **99 534,874** | **99 145,678** | **98 980,736** | **Всего: в том числе** |
| 297 661,288 | 99 534,874 | 99 145,678 | 98 980,736 | - местный бюджет |
| **Всего, в т.ч.** | | | | **394 923,501** | **130 378,621** | **131 624,145** | **132 920,735** | **Всего: в том числе** |
| местный бюджет | | | | 394 923,501 | 130 378,621 | 131 624,145 | 132 920,735 | - местный бюджет |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

Аббревиатура:

МБ – средства бюджета муниципального образования «Город Магадан»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | **ПРИЛОЖЕНИЕ к Программе** | | | | | |
| **Перечень мероприятий по благоустройству** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Срок реализации | ДСАТЭК | МКУ «ГЭЛУД» | | | МБУ «Горсвет» | | | МКУ «КЗХ» | | | | | | | | Примечание |
| Комплексное благоустройство | Асфаль-тирование | Ямочный ремонт | Валик | Опоры | Светильники | СИП | озеленение | | | | установка | | | |
| Деревья | Кустарник | Газон | | ДИК | Скамья/ урна | Ограждение | МАФ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Комплексное  благоустройство  дворовой территории | 2025 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплексное  Благоустройство  дворовой территории | 2026 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплексное  благоустройство  дворовой территории | 2027 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | Дворовые территории города (адресный перечень будет определен во втором полугодии 2024 года) | 2025 |  | 1000 | 2000 | 20 | 20 | 20 | 600 | 200 | 500 | 100 | | 5 | 40/20 | 400 | 50 | Качели (10),  карусели (10),  балансир (10),  щит (10),  рукоход (10) |
| 5 | Дворовые территории города (адресный перечень будет определен во втором полугодии 2024 года) | 2026 |  | 1000 | 2000 | 20 | 20 | 20 | 600 | 200 | 500 | 100 | | 5 | 40/20 | 400 | 50 | Качели (10),  карусели (10),  балансир (10),  щит (10),  рукоход (10) |
| 6 | Дворовые территории города (адресный перечень будет определен во втором полугодии 2024 года) | 2027 |  | 1000 | 2000 | 20 | 20 | 20 | 600 | 200 | 500 | 100 | | 5 | 40/20 | 400 | 50 | Качели (10),  карусели (10),  балансир (10),  щит (10),  рукоход (10) |
|  | **ИТОГО:** | **2025-2027** | **3** | **3 000** | **6 000** | **60** | **60** | **60** | **1 800** | **600** | **1 500** | **300** | | **15** | **120/60** | **1 200** | **150** |  |

Примечание: адресный перечень ежегодно уточняется в соответствии с утвержденным объёмом финансирования на очередной год.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_