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	[bookmark: _GoBack]ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии 
города Магадана
от 13.07.2026 № 3020-пм

	Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые предполагается исполнить в период с 01.01.2024 по 31.12.2026:


	№ п/п
	Адрес мероприятия
	Вид работ, 
«кв.м», «м», «ед.»
	Планируемый объем мероприятия
	Срок реализации
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Одномандатный избирательный округ № 1 

	1
	пр. Ленина, 14
	 ямочный ремонт, кв. м  
	315
	2024
	 

	2
	пр. Карла Маркса, 40, 42 (въезд в арку)
	 ямочный ремонт, кв. м  
	460
	2025
	 

	3
	пр. Карла Маркса, 27
	 ямочный ремонт, кв. м 
	571
	2026
	

	Одномандатный избирательный округ № 2 

	1
	ул. Пролетарская, 30
	ямочный ремонт, кв. м 
	208,7
	2024
	 

	2
	ул. Берзина, 11, 11-а (проезд), ул. Берзина, 9, 9-а, 11-б, 11-в (внутриквартальный проезд между домами), ул. Берзина, 13-а, 13-б
	ямочный ремонт, кв. м 
	167,2
	2024
	 

	3
	ул. Парковая, 3 (крыльцо в дворовой территории)
	ямочный ремонт, кв. м 
	25,5
	2025
	 

	4
	ул. Парковая, 3
	деревья, ед.
	9
	2025
	

	5
	ул. Пролетарская, 32
	ямочный ремонт, кв. м 
	399,1
	2025
	 

	6
	ул. Шандора Шимича, 3, ул. Берзина, 8
	ямочный ремонт, кв. м 
	571
	2026
	 

	Одномандатный избирательный округ № 3

	1
	проезд от д. 7 по улице Флотской до арки д. 38 по ул. Портовой
	ямочный ремонт, кв. м 
	335,4
	2024
	 

	2
	ул. Флотская, 7, ул. Портовая, 38
	ямочный ремонт, кв. м 
	245,5
	2025
	

	3
	ул. Пролетарская, 1-а, 3 корпус 1, 2
	ямочный ремонт, кв. м 
	149,3
	2025
	

	4
	ул. Песочная, 15-а, 19-а, 19-в, 19/1
	строительство линии наружного освещения, ед.
	 2 опоры, 
3 светильника, 80 м (СИП)
	2025
	

	5
	ул. Пролетарская, 1, 1-а, 3-а, Набережная реки Магаданки, 1,3
	ямочный ремонт, кв. м 
	571
	2026
	 

	Одномандатный избирательный округ № 4

	1
	ул. Полярная, 8, 8 корпус 1, ул. Новая, 29-б, 29-в
	ямочный ремонт, кв. м 
	277,3
	2024
	 

	2
	ул. Полярная, 15
	скамьи, ед.
	2
	2024
	 

	
	
	ограждение, ед.
	13
	2024
	

	3
	ул. Полярная, 2/1, 4/1, 4/20, ул. Билибина, 24
	ямочный ремонт, кв. м  
	291,2
	2025
	 

	4
	ул. Полярная, 4/20
	ограждение, ед.
	35
	2025
	

	5
	ул. Билибина, 16
	ограждение, ед.
	3
	2025
	

	6
	ул. Билибина, 16
	ограждение, ед.
	15
	2026
	

	7
	ул. Новая, 27-а, б
	ДИК, МАФ, ед.
	15
	2026
	

	8
	ул. Полярная, 8
	ДИК, МАФ, ед.
	8
	2026
	

	9
	ул. Полярная, 8
	деревья, ед.
	6
	2026
	

	10
	
	кустарник, ед.
	12
	2026
	

	Одномандатный избирательный округ № 5

	1
	ул. Транспортная, 19
	ямочный ремонт, кв. м 
	402,1
	2024
	 

	2
	ул. Транспортная, 17
	ямочный ремонт, кв. м 
	96,9
	2025
	 

	3
	пр. Ленина, 28, 30, 32
	ямочный ремонт, кв. м  
	336,4
	2025
	 

	4
	ул. Портовая, 13 (заезд с дороги)
	ямочный ремонт, кв. м  
	57,6
	2025
	

	5
	пр. Карла Маркса, 16 (Дом ветеранов, со двора)
	ямочный ремонт, кв. м  
	263
	2026
	

	6
	ул. Коммуны, 2 (проезд к «СВГУ»)
	ямочный ремонт, кв. м
	23
	2026
	

	7
	пр. Карла Маркса, 16 (Дом ветеранов)
	скамьи, ед.
	3
	2026
	

	
	
	урны, ед.
	3
	2026
	

	8
	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53» 
(за территорией)
	скамьи, ед.
	2
	2026
	

	
	
	урны, ед.
	2
	2026
	

	9
	ул. Транспортная, 17-19
	ДИК, МАФ, ед.
	13
	2026
	

	Одномандатный избирательный округ № 6

	1
	ул. Приморская, 7 корпус 1
	ямочный ремонт, кв. м   
	148
	2024
	 

	
	
	асфальтобетонный валик, кв. м  
	18,4
	2024
	 

	2
	ул. Приморская, 7
	ямочный ремонт, кв. м  
	169,5
	2024
	

	3
	ул. Приморская, 1, 1-а, 7
	ямочный ремонт, кв. м  
	460
	2025
	

	4
	ул. Приморская, 1, 1-а, 7
	ямочный ремонт, кв. м  
	80
	2026
	

	5
	ул. Портовая, 27, 29, 31/12
	ямочный ремонт, кв. м  
	199
	2026
	

	6
	ул. Портовая, 25/21
	ДИК, ед.
	1
	2026
	

	7
	ул. Портовая, 15-17
	МАФ, ед.
	11
	2026
	

	Одномандатный избирательный округ № 7

	1
	ул. Марчеканская, 2-а
	асфальтирование, кв. м  
	423,9
	2024
	 

	2
	ул. Гагарина, 46-а, 46-б, 46-в, 48
	ямочный ремонт, кв. м  
	460
	2025
	 

	3
	пер. Марчеканский, 15, 15 корп. 1, ул. Лукса, 15-а, 17-а
	ямочный ремонт, кв. м  
	335
	2026
	 

	4
	ул. Марчеканская, 14, 16
	ямочный ремонт, кв. м
	36
	2026
	

	5
	ул. Кольцевая, 58
	ДИК, ДСК, МАФ ед.
	8
	2026
	

	Одномандатный избирательный округ № 8

	1
	пер. Марчеканский, 11
	 ямочный ремонт, кв. м  
	184,6
	2024
	 

	
	
	опоры наружного освещения, ед.
	5
	
	

	
	
	светильники, ед.
	5
	
	

	
	
	СИП, м
	150
	
	

	2
	ул. Лукса, 6
	деревья, ед.
	30
	2024
	 

	3
	ул. Лукса, 10-а
	деревья, ед.
	8
	2024
	

	4
	ул. Скуридина, 6-а, ул. Гагарина, 5-а, 5-б, 7-а, 7-б, 9-а, 9-б
	 ямочный ремонт, кв. м  
	299
	2025
	 

	5
	ул. Лукса, 4
	МАФ (7), ограждения (10), ед.
	17
	2025
	 

	6
	ул. Болдырева, 2-а, 4, 6, 6-а
	ямочный ремонт, кв. м  
	252,3
	2026
	

	7
	ул. Гагарина, 28, 33, 35, 36, 50, 52, 54
	ямочный ремонт, кв. м  
	318,7
	2026
	

	Одномандатный избирательный округ № 9

	1
	ул. Болдырева, 2-а, площадь Космонавтов, 3/2
	ямочный ремонт, кв. м  
	335,7
	2024
	 

	2
	ул. Кольцевая, 44, 46, ул. Гагарина, 52, 54
	ямочный ремонт, кв. м  
	460,1
	2025
	 

	3
	ул. Гагарина, 28-б, 28-в, 30-б, 30-в
	ямочный ремонт, кв. м  
	571
	2026
	 

	Одномандатный избирательный округ № 10

	1
	ул. Гагарина, 22 (от 2 подъезда к торцу дома), ул. Гагарина, 63/20 от 1 подъезда д. 22 к выезду на ул. Якутская)
	ямочный ремонт, кв. м  
	301,7
	2024
	

	2
	ул. Гагарина, 22, 26 
	деревья, ед.
	8
	2024
	

	3
	ул. Якутская, 45 (торец)
	ямочный ремонт, кв. м  
	23,1
	2024
	

	4
	ул. Якутская, 55 (со стороны гаражей с примыканием к выезду между торцами домов)
	ямочный ремонт, кв. м  
	460
	2025
	 

	5
	ул. Якутская, 39 
	ямочный ремонт, кв. м  
	259
	2026
	 

	6
	ул. Якутская, 6-а
	ямочный ремонт, кв. м  
	150
	2026
	

	7
	ул. Пролетарская, 34, 36, 38
	ямочный ремонт, кв. м
	162
	2026
	

	Одномандатный избирательный округ № 11

	1
	ул. Кольцевая, 26, 28
	ямочный ремонт, кв. м  
	46,3
	2024
	 

	2
	пр. Карла Маркса, 62-б
	ямочный ремонт, кв. м  
	124
	2024
	

	3
	пр. Карла Маркса, 84
	скамья, ед.
	2
	2024
	 

	4
	пр. Карла Маркса, 76
	ограждение, ед.
	13
	2024
	

	5
	пр. Карла Маркса, 63/1
	ограждение, ед.
	27
	2024
	 

	
	
	скамья, ед.
	5
	2024
	 

	
	
	урна, ед.
	2
	2024
	

	6
	пр. Карла Маркса, 63/1 (двор и заезд)
	ямочный ремонт, кв. м  
	141,3
	2025
	 

	7
	пр. Карла Маркса, 63/1
	ДИК, МАФ, ед.
	9
	2025
	

	8
	пр. Карла Маркса, 76
	кустарник, ед.
	15
	2025
	 

	
	
	газон, ед.
	25
	2025
	

	9
	пр. Карла Маркса, 67-а, 67-б, пр. Карла Маркса, 65-б
	ямочный ремонт, кв. м  
	105
	2026
	 

	10
	пр. Карла Маркса, 65-б
	ограждение, ед.
	40
	2026
	

	
	
	скамья, ед.
	4
	2026
	

	
	
	урна, ед.
	4
	2026
	

	11
	пр. Карла Маркса, 80
	кустарник, ед.
	30
	2026
	 

	
	
	ограждение, ед.
	20
	2026
	 

	Одномандатный избирательный округ № 12

	1
	Набережная реки Магаданки 47, 49 корпус 1, 51
	асфальтирование, кв. м  
	100,9
	2024
	

	2
	ул. Пролетарская, 46 корпус 2, 50 корпус 2
	ямочный ремонт, кв. м  
	215,7
	2024
	

	3
	пр. Карла Маркса, 57
	ямочный ремонт, кв. м  
	10
	2024
	

	4
	Набережная реки Магаданки, 49
	ямочный ремонт, кв. м  
	247,2
	2025
	

	5
	Набережная реки Магаданки, 49 корпус 1 (тротуар)
	ямочный ремонт, кв. м  
	105
	2025
	

	6
	ул. Пролетарская, 46
	ямочный ремонт, кв. м  
	34,3
	2025
	

	7
	пр. Карла Маркса, 59
	ямочный ремонт, кв. м  
	35,1
	2025
	

	8
	Набережная реки Магаданки, 45 корпус 1
	МАФ, ед.
	2
	2025
	

	9
	Набережная реки Магаданки, 55 корпус 2
	МАФ, ед. 
	2
	2025
	

	10
	Набережная реки Магаданки, 57/3
	МАФ, ед.
	2
	2025
	

	11
	Набережная реки Магаданки, 57 корп. 1, 57 корп. 3
	ямочный ремонт, кв. м  
	571
	2026
	

	Одномандатный избирательный округ № 13

	1
	ул. Пролетарская, 65 корпус 1
	ямочный ремонт, кв. м  
	167,3
	2024
	

	2
	ул. Пролетарская, 59 и 61 строительство тротуара (между торцами домов)
	ямочный ремонт, кв. м  
	125
	2024
	

	
	
	тротуарный бордюрный камень, кв. м  
	61
	2024
	

	3
	ул. Кольцевая, 10 (междворовой проезд с торца дома в сторону Кванториума)
	ямочный ремонт, кв. м  
	555,3
	2025
	

	4
	ул. Пролетарская, 82, 86 (междворовой проезд между домами)
	ямочный ремонт, кв. м  
	
	2025
	 

	5
	ул. Пролетарская, 84 (c торца дома)
	ямочный ремонт, кв. м  
	
	2025
	 

	6
	ул. Пролетарская, 86 (дворовая территория 3 подъезд)
	ямочный ремонт, кв. м  
	
	2025
	

	7
	ул. Наровчатова, 5 (арка), 5/1
	ямочный ремонт, кв. м   
	
	2025
	 

	8
	ул. Наровчатова, 7-а (с торца дома и за домом)
	ямочный ремонт, кв. м  
	
	2025
	 

	9
	ул. Пролетарская, 65 корп. 1, корп. 2, корп. 3
	ямочный ремонт, кв. м  
	299,5
	2026
	 

	10
	ул. Пролетарская, 63 корп. 1, 61, 61 корп. 1, 61 корп. 2
	ямочный ремонт, кв. м  
	271,5
	2026
	

	Одномандатный избирательный округ № 14

	1
	Набережная реки Магаданки, 67
	ямочный ремонт, кв. м  
	75
	2024
	

	
	
	ограждение, ед.
	33
	2024
	

	
	
	урна, ед.
	1
	2024
	

	
	
	скамья, ед.
	1
	2024
	

	2
	Набережная реки Магаданки, 71
	ограждение, ед.
	26
	2024
	

	
	
	урна, ед.
	2
	2024
	

	
	
	скамья, ед.
	3
	2024
	

	3
	МБДОУ «ЦРР-Д/С» № 13»
	скамья, ед.
	2
	2024
	

	4
	ул. Пролетарская, 65 корпус 2
	ограждение, ед.
	1
	2024
	замена

	5
	Набережная реки Магаданки, 67, 67 корпус 1, 71, 
71 корпус 1, 2, 73 корпус 2
	ямочный ремонт, кв. м  
	460
	2025
	

	6
	Набережная реки Магаданки 71 корп. 4, 73 корп. 2, корп. 3, корп. 4
	ямочный ремонт, кв. м  
	310
	2026
	

	7
	Набережная реки Магаданки 75 корп. 2, ул. Пролетарская, 71 корп. 2
	ямочный ремонт, кв. м  
	221
	2026
	

	8
	Набережная реки Магаданки, 71
	ограждение, ед.
	7
	2026
	

	Одномандатный избирательный округ № 15 

	1
	ул. Пролетарская, 108 корпус 1
	ямочный ремонт, кв. м  
	137,2
	2024
	 

	2
	ул. Совхозная, 2 корпус 1
	ямочный ремонт, кв. м  
	62,8
	2024
	

	3
	ул. Рыбозаводская
	ямочный ремонт, кв. м  
	169,3
	2024
	

	4
	ул. Пролетарская, 112, 112/1, 114/1, 114/2, 116/1
	ДИК, МАФ, ед.
	13
	2025
	

	5
	ул. Совхозная, 2 корпус 1
	ДИК, МАФ, ед.
	6
	2025
	

	
	
	ограждения, ед.
	7
	2025
	

	6
	ул. Пролетарская, 108
	МАФ, ед.
	2
	2025
	

	7
	пер. Бассейновый, 10, 10-а, 10-б
	МАФ, ед.
	2
	2025
	

	8
	
	ДИК, МАФ ед.
	7
	2026
	

	9
	ул. Пролетарская, 108 к 1 (парковка)
	ямочный ремонт, кв. м  
	471
	2026
	

	Одномандатный избирательный округ № 16

	1
	ул. Арманская, 37/1 (тротуар к дому № 45 к 4 по ул. Арманской)
	асфальтирование, кв. м  
	132
	2024
	 

	2
	ул. Арманская, 45 корп. 2
	кустарник, ед.
	26
	2024
	 

	3
	ул. Арманская, 37/1 (примыкание к тротуару от дома № 45 к 4 по ул. Арманской)
	ямочный ремонт, кв. м  
	292,5
	2025
	 

	4
	ул. Арманская, 40 (участок проезда во двор)
	ямочный ремонт, кв. м  
	76,5
	2025 
	 

	5
	Проезд от здания № 27 по улице Арманской до пешеходного моста (с ул. Зайцева), ул. Арманская, 45 корпус 4
	опоры наружного освещения, ед.
	1
	2025
	 

	
	
	светильники, ед.
	5
	2025
	 

	
	
	СИП, м
	225
	2025
	 

	6
	ул. Арманская, 51
	ямочный ремонт, кв. м  
	258
	2026
	 

	7
	ул. Арманская, 40 МБУДО «ДЮЦ Романтик» (участок проезда во двор)
	ямочный ремонт, кв. м
	28
	2026
	

	8
	ул. Арманская, 49
	ДИК, МАФ, ед.
	14
	2026
	 

	Одномандатный избирательный округ № 17

	1
	ул. Энергостроителей, 9, корпус 1
	ограждение, ед.
	5
	2024
	 

	2
	ул. Речная, 59 корпус 3
	урна, ед.
	2
	2024
	 

	
	
	скамья, ед.
	2
	2024
	 

	3
	ул. Энергостроителей, 9, корпус 1, 9 корпус 2, ул. Речная, 59 корпус 3, 61 корпус 3
	ямочный ремонт, кв. м  
	229,5
	2024
	 

	4
	ул. Шандора Шимича, 20
	ямочный ремонт, кв. м  
	112,5
	2024
	 

	
	
	деревья, ед.
	2
	2024
	 

	
	
	кустарник, ед.
	11
	2024
	 

	
	
	урна, ед.
	1
	2024
	

	
	
	скамья, ед.
	1
	2024
	

	5
	ул. Речная, 59 корпус 3
	ямочный ремонт, кв. м  
	156,3
	2025
	

	6
	ул. Колымская, 26, ул. Берзина, 33
	ямочный ремонт, кв. м   
	41,5
	2025
	

	7
	ул. Ямская, 2
	ДИК, ДСК, карусель, балансир, ед.
	4
	2025
	

	8
	ул. Берзина, 4 корпус 1
	ограждение, ед.
	20
	2025
	

	9
	ул. Берзина, 4 корпус 2
	балансир, качели, карусель, ед.
	3
	2025
	

	10
	Проезд от дома № 61 корпус 4 до дома № 59 корпус 3 по ул. Речной
	опоры наружного освещения, ед.
	5
	2026
	 

	11
	
	светильники, ед.
	5
	2026
	 

	12
	
	СИП, м
	130
	2026
	 

	13
	ул. Колымская, 17-а, 17-в
	ямочный ремонт, кв. м  
	276
	2026
	

	14
	ул. Энергостроителей, 7 корп. 1
	ямочный ремонт, кв. м  
	196
	2026
	

	Одномандатный избирательный округ № 18

	1
	ул. Шандора Шимича, 11 (заезд во двор)
	ямочный ремонт, кв. м  
	86,6
	2024
	 

	2
	ул. Берзина, 17, 17а, 17б, 19, 21, 21а
	ямочный ремонт, кв. м  
	83,3
	2024
	 

	3
	ул. Берзина, 21-б
	кустарник, ед.
	16
	2024
	 

	
	
	реконструкция газона, кв. м 
	100
	2024
	 

	
	
	ограждение, ед.
	16
	2024
	 

	4
	ул. Попова, 7 корпус 2
	ограждение, ед.
	7
	2024
	 

	5
	МАОУ «Лицей (эколого-биологический)» г. Магадан
	ограждение, ед.
	11
	2025
	

	
	
	газон, кв. м  
	44
	2025
	

	
	
	ямочный ремонт, кв. м  
	258,3
	2025
	

	6
	ул. Колымская, 10-в
	ямочный ремонт, кв. м  
	
	2025
	 

	7
	ул. Попова, 5 (заезд во двор около мусорной площадки)
	ямочный ремонт, кв. м  
	
	2025
	 

	8
	ул. Попова, 3 (заезд во двор)
	ямочный ремонт, кв. м  
	
	2025
	 

	9
	ул. Берзина, 21, 21-а
	ямочный ремонт, кв. м  
	12,8
	2025
	 

	10
	ул. Берзина, 21-б
	МАФ, ед.
	1
	2025
	

	11
	ул. Берзина, 19-а
	деревья, ед.
	3
	2025
	 

	
	
	МАФ, ед.
	2
	2025
	 

	12
	ул. Попова, 5
	ДСК, МАФ, ед.
	5
	2026
	

	13
	ул. Шандора Шимича, 9
	ДСК, МАФ, ед.
	5
	2026
	

	14
	ул. Берзина, 17-б, 19-б, ул. Ямская 8/1 МБДОУ «Д/с № 63»
	ямочный ремонт, кв. м  
	74,7
	2026
	 

	15
	ул. Попова, 7, ул. Попова, 5, ул. Попова, 5 корп. 3, ул. Попова, 3, ул. Попова, 3 корп. 3
	ямочный ремонт, кв. м
	211,3
	2026
	

	Одномандатный избирательный округ № 19

	1
	ул. Ямская, 10; Колымское шоссе, 11-а (внутриквартальный проезд между домами)
	ямочный ремонт, кв. м  
	91,5
	2024
	 

	2
	ул. Берзина, 5-в; СОШ с УИМ № 15 (устройство тротуара на участке между подходом к лестничному сходу у школы и домом)
	асфальтирование, кв. м  
	50
	2024
	 
 

	3
	ул. Колымская, 6 корпус 1
	деревья, ед.
	2
	2024
	

	4
	ул. Колымская, 6 корпус 2
	деревья, ед.
	6
	2024
	 

	
	
	реконструкция газона, кв. м  
	65,9
	2024
	 

	
	
	ограждение, ед.
	14
	2024
	 

	5
	Колымское шоссе, 6-б (территория МБДОУ «Д/с № 59»)
	деревья, ед.
	9
	2024
	 

	6
	Колымское шоссе, 11, корпус 1
	МАФ, ед.
	6
	2025
	

	
	
	кустарник, ед.
	22
	2025
	 

	
	
	деревья, ед.
	4
	2025
	 

	7
	ул. Берзина, 3-а, 3-б
	МАФ, ед.
	2
	2025
	 

	
	
	ограждение, ед.
	5
	2025
	 

	8
	ул. Берзина, 7-б (территория МБДОУ «ЦРР - д/с № 57»)
	МАФ, ед.
	15
	2025
	

	9
	Колымское шоссе, 4
	ямочный ремонт, кв. м  
	571
	2026
	 

	Одномандатный избирательный округ № 20

	1
	проезд к дому № 2 по ул. Шмелева
	ямочный ремонт, кв. м  
	214,9
	2024
	 

	2
	ул. Радистов, 7
	ямочный ремонт, кв. м  
	34,8
	2024
	 

	3
	ул. Майская, 14 (ДК «Снежный»)
	ямочный ремонт, кв. м  
	90
	2024
	 

	4
	мкр. Авиатор
	ямочный ремонт, кв. м  
	211
	2025
	 

	5
	мкр. Снежный (футбольное поле)
	опоры наружного освещения, ед.
	4
	2025
	 

	
	
	светильники, ед.
	4
	2025
	 

	
	
	СИП, м
	120
	2025
	 

	6
	мкр. Снежный, в районе д. № 9 по ул. Садовой (за домом)
	деревья, ед.
	3
	2025
	

	7
	мкр. Снежный, в районе д. № 13 по ул. Садовой (с торца дома)
	кустарник, ед.
	5
	2025
	
	
	

	8
	п. Дукча, ул. Шмелева, 1
	МАФ, ед.
	2
	2025
	

	9
	ул. Авиационная, 3
	МАФ, ед.
	1
	2025
	

	10
	п. Снежная Долина, ул. Пионерская, 6
	МАФ, ед.
	4
	2025
	

	11
	мкр. Снежный, ул. Садовая, 13
	МАФ, ед.
	4
	2025
	

	12
	мкр. Снежный, ул. Садовая, 11
	ДИК, МАФ, ед.
	13
	2026
	 

	
	
	ограждение, ед.
	45
	2026
	

	Одномандатный избирательный округ № 21

	1
	ул. Гагарина, 13, пгт. Сокол
	ямочный ремонт, кв. м  
	320,8
	2024
	 

	2
	ул. Гагарина, 1, пгт. Сокол
	скамья, ед.
	1
	2024
	 

	
	
	урна, ед.
	1
	2024
	 

	3
	ул. Королева, 25, пгт. Сокол
	скамья, ед.
	1
	2024
	 

	
	
	урна, ед.
	1
	2024
	 

	4
	ул. Королева, 27, пгт. Сокол
	скамья, ед.
	1
	2024
	 

	
	
	урна, ед.
	1
	2024
	 

	5
	ул. Королева, 29, пгт. Сокол
	скамья, ед.
	1
	2024
	 

	
	
	урна, ед.
	1
	2024
	 

	6
	ул. Гагарина, 17, пгт. Сокол
	ямочный ремонт, кв. м  
	423,3
	2025
	 

	7
	ул. Королева, 17, пгт. Сокол
	ямочный ремонт, кв. м  
	
	
	

	8
	ул. Гагарина, 9, пгт. Сокол
	МАФ, ед.
	4
	2025
	 

	9
	ул. Гагарина, 7, пгт. Сокол
	МАФ, ед.
	4
	2025
	 

	10
	ул. Королева, 21, пгт. Сокол
	ямочный ремонт, кв. м  
	268
	2026
	 

	11
	ул. Королева, 17, пгт. Сокол
	ямочный ремонт, кв. м  
	268
	2026
	 

	12
	ул. Королева, 3, пгт. Сокол
	скамья/урна, ед. 
	2/2
	2026
	 

	13
	ул. Королева, 5, пгт. Сокол
	скамья/урна, ед.
	2/2
	2026
	



*В соответствии с разделом 5 Программы допускается ежегодное уточнение мероприятий

_______________



